## Slide 1
1 / 3 上周回顾
上周排的三件事：两件交付，实验那件失败但原因已经锁定
▪ 【任务一】按节点完成，交付物是【文件/数据】，比原定计划早/晚【】天。
▪ 【任务二】完成，关键数字做到【】，和上周的【】相比有【】的变化。
▪ 实验【实验名】这周跑了【】轮，结果全部不达标。失败点出在【具体现象】，不是操作失误，初步判断是【原因】。
▪ 失败没白费：排掉【假设A】和【假设B】两条路，后面不用再往这两个方向填时间。
▪ 还留着一个没结论的问题：【】，它要吃掉下周的一部分时间。
钩子 → 原因既然锁定了，本周的重点就是把它验掉，而不是重跑一遍。
1

## Slide 2
2 / 3 本周重点
本周只抓三件事
▪ 主攻：按【方案】验证【原因/假设】，周三前拿到第一批对照数据，达标线定在【】。
▪ 并行：【任务】，负责人【姓名】，周五下班前出初版。
▪ 实验只开【】组小样本，跑通再放大，避免又整周没有一个能用的结论。
▪ 留出【】小时机动，给重复实验和【设备/资源】意外占用。
▪ 本周要交的硬产出：【】和【】，两个都看得见摸得着。
钩子 → 这个节奏能不能走通，取决于下面两件我自己搞不定的事。
2

## Slide 3
3 / 3 风险与求助
两个风险加一个求助：设备排期和【依赖方】可能拖慢本周验证
▪ 风险一：【设备/仪器】排到【日期】，拿不到的话验证整体顺延【】天。
▪ 风险二：【依赖方】的【】比约定晚【】，会把进度压到周末，出错概率跟着涨。
▪ 求助一：请【姓名/角色】帮忙协调【资源】在【时间】的使用时段，最好在【日期】前给答复。
▪ 求助二：【数据/权限/账号】我这边没有，请【】开一下，开了我当天就能动。
▪ 我自己兜得住的：【】，先不占大家时间，只在【条件】变化时再同步。
收尾 → 需要现场拍板的就是上面两个求助，其余按计划走。
3